| **Sprint**  **Identificador (ID) de item de product backlog** | **Tarea** | **Enunciado del item de Product Backlog** | **Responsable** | **Estatus** | **Recursos** | **Producto** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Como modulador, estudiante y profesor necesito iniciar sesion con matricula y contraseña | Eduardo  Omar | Terminada | PC, Editor de texto | Login | 15 de febrero | 20 de febrero |
| 2 | Interfaz de usuario | Como estudiante necesito una interfaz con diferentes menús | Eduardo | Terminada | PC, Editor de texto | GUI | 25 de febrero | 28 de febrero |
| 2 | Interfaz de profesor | Como profesor necesito una interfaz con diferentes menús | Eduardo  Omar | Terminada | PC, Editor de texto | GUIP | 1 de marzo | 5 de marzo |
| 3 | Interfaz de modulador | Como modulador necesito una interfaz con diferentes menús | Eduardo | Terminada | PC, Editor de texto | GUIM | 6 de marzo | 23 de marzo |
| 3 | Servicio web | El sistema consume servicios para guardar y recuperar los datos. | Omar | Terminada | PC, Editor de texto, DBMS, IDE escritorio | Servicio web | 25 de marzo | 7 de abril |
| 4 | Base de datos |  | Omar | Terminada |  | Base de datos | 8 de abril | 12 de abril |
| 5 | Pruebas |  | Eduardo  Omar | Terminada | PHPMyAdmin  MySQL Workbench  Navegador | Sistema web | 14 de abril | 15 de mayo |